РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________г.№ ____

О внесении изменений в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»:

1. Внести в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п, изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу в день его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения		                           Н.А.Петраков

# Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании

Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы

# Сведения

о планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 | 0,63 | 0,94 | 1,26 | 1,42 | 1,73 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Кв.м. | 12646,12 | 12866,62 | 13241,62 | 44173,12 | 48689,24 | 50939,24 |
| 5 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты | 23,9 | 24,3 | 25 | 83,5 | 92 | 96,3 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании Тяжинское городское

поселение» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский, ул. М.Горького,13 и 15 | Администрация Тяжинского городского поселения |  | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, обеспечено освещение дворовой территории, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский, ул. Советская, 21, 23, 25 | Администрация Тяжинского городского поселения |  | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, обеспечено освещение дворовой территории, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский, ул. Ленина, 68А | Администрация Тяжинского городского поселения |  | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, обеспечено освещение дворовой территории, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский, ул.Первомайская, д.10 | Администрация Тяжинского городского поселения |  | 01.07.2018 | 01.10.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Коммунальная (от школы № 1 до перекрестка с ул. Октябрьская) | Администрация Тяжинского городского поселения |  | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Коммунальная (от школы № 1 до перекрестка с ул. Октябрьская) | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Ленина,24 «А» |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Ленина,26 |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Советская,26 |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Чапаева (от школы № 2 до перекрестка с ул. Гагарина) |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория тротуар ул. Чапаева (от школы № 2 до перекрестка с ул. Гагарина) | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Коммунистическая, 4 |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Октябрьская,24 |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Ленина |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Ленина | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4.Основное мероприятие на общественной территории Парк культуры и отдыха |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Парк культуры и отдыха пгт Тяжинский | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Крайняя, 2А |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2.Основное мероприятие на общественной территории Парк победы |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Парк победы | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Вокзальная,7 |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский: ул. Ленина,21 «Б» |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Чехова |  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Чехова | Повышение уровня благоустройства |  |